УТВЕРЖДАЮ
Директор-гл врач ЛПУП «Санаторий «РОДНИК» Н.Б.Луценко
________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
_________________2026г.

ЛПУП "Санаторий "РОДНИК"
(полное наименование работодателя)
357504, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар им. Ю.А.Гагарина, д. 21; директор главный врач Луценко Н.Б..; тел. 8 (8793) 30-18-00, факс 8 (8793) 30-18-15, e-mail: kmvrodnik@profkurort.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
2632053836	10281454	49014	85.11.2	07427000000

ПЛАН
мероприятий подготовке к осеннее-зимнему (отопительному) периоду 2026-2027 года
по ЛПУП «Санаторий «РОДНИК»

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ
1.Отмостки	Произвести осмотр отмостки зданий и сооружений и водоотводящих устройств на предмет наличия проседаний грунта и покрытия.	Устранить все просадки: своевременно засыпать грунтом с послойным трамбованием (через 20 см) и восстановлением покрытия	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А..	сентябрь	ИЭС
2. Цоколя зданий и сооружений	Произвести осмотр цокольных помещений зданий с целью обнаружения трещин замоканий	. Поврежденные места каменных цоколей необходимо расчистить и заделать вновь,	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А..	сентябрь	ИЭС
3. Подвальные помещения и техподполья	Особое внимание следует обратить: / на исправность конструкций фундаментов, гидроизоляции, стыков и сопряжений элементов фундаментов между собой и со смежными конструкциями; наличие возможных трещин, мокрых пятен на конструкциях, отслаивание защитного слоя бетонных конструкций, коррозию арматуры и т.д.	В случае наличия указанных факторов произвести восстановительный ремонт	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А.	сентябрь	ИЭС
4.Стены и фасады.	Произвести осмотр стен, балконов, террас с целью обнаружения и устранения затеканий атмосферной влаги, наличия водоотводящих покрытий.	Произвести ремонт или замену мелких покрытий. / Произвести осмотр стыков панелей, восстановить герметизацию в местах её разрушения или отсутствия	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А.	Сентябрь-октябрь	ИЭС
5. Оконные и дверные проемы.	Проводить регулярные осмотры целостности остекления.	В случае обнаружения разбитых стекол, производить их замену.	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А.	Сентябрь	ИЭС
	Проверять наличие и исправное состояние отливов с капельниками / у оконных переплетов, фрамуг и форточек.	Установить отсутствующие отливы или отремонтировать поврежденные	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А,	Сентябрь	ИЭС
	В корпусах с деревянным остеклением производить утепление стыков оконных блоков перед началом отопительного сезона	Произвести утепление оконных и балконных дверных блоков.		Мараховский В.Е.	октябрь	АХЧ
6. Крыши и кровли.		Кровлю регулярно очищать от мусора, листьев, пыли и т.д.		Шипилов Д.А.	Постоянно	ИЭС
	На мягких рулонных кровлях произвести осмотры целостности рулонного ковра	Поврежденные участки подлежат расчистке и ремонту .	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А.	Август-сентябрь	ИЭС
	Скатные, шиферные и металлические кровли подлежат осмотру на предмет определения пробоин или проржавевших участков,	Поврежденные участки кровель подлежат замене или ремонту	За счет средств текущего ремонта	Капылов О.К.	август-сентябрь	ИЭС
	Произвести проверку целостности чердачного утеплителя во избежание образования конденсата на потолках верхних этажей.	Толщина утеплителя по деревянным перекрытиям устраивается не менее 16 - 18 см, по железобетонным - 22 - 25 см.	За счет средств текущего ремонта	Шипилов Д.А.	Сентябрь-октябрь	ИЭС
	Проверка наличия целостности слуховых окон и плотности притвора	Разбитые и поврежденные слуховые окна подлежат замене или ремонту		Шипилов Д.А.	Сентябрь-октябрь	ИЭС
7.Инженерное оборудование и инженерные сети	провести наружный осмотр котлов и оборудования котельной, во время которого проверяют: / • отсутствие механических повреждений поверхностей нагрева котлов, их плотность и очистку от продуктов неполного сгорания (копоти, сажи, наносов, золы и т.д.); / • прочность крепления оборудования (насосы и дутьевые вентиляторы, дымососы, теплообменники и т.п.); / • исправность арматуры, соответствие типоразмеров и номеров оборудования проектным характеристикам и правильность их установки; / • наличие и исправность автоматических регуляторов и контрольно-измерительных приборов. / . провести гидравлические испытания тепловых сетей; / .провести гидравлические испытания систем отопления корпусов санатория.	отремонтировать тепловую изоляцию с восстановлением антикоррозионного покрытия и окраски; / вскрыть и произвести ревизию запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижки, вентили, регулирующие, обратные, предохранительные и редукционные клапаны), ремонт арматуры со сменой деталей: притирку дисков и золотников; набивку или смену сальниковых уплотнителей; смену прокладок и подтяжку болтов сальниковых и фланцевых соединений; / произвести ревизию и ремонт насосов: вскрытие, осмотр корпуса, смену набивки сальниковых уплотнений, смену подшипников; / произвести ревизию и ремонт электрических, электромагнитных и гидравлических приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей насосов и пусковой арматуры к ним без замены деталей; / заменить или отремонтировать гильзы для термометров и кранов для контрольно-измерительных приборов; / вскрыть и очистить грязевики, фильтры, конденсационные и аккумуляторные баки;	За счет средств текущего ремонта	Ветошкин В.В. / Шипилов Д.А.	Сентябрь-октябрь	ИЭС
. Электрооборудование	В период подготовки объектов санатория к зиме необходимо проверить состояние групповых и распределительных щитков, электропроводки в номерном фонде и лечебном корпусе, во вспомогательных и обслуживающих службах, на лестничных клетках, в подвалах, осветительной арматуры, выключателей, автоматических выключателей, электросчетчиков дежурного освещения, заземляющей или зануляющей проводки.	подтянуть винты и болты, очистить подгоревшие и окислившиеся контакты; / установить недостающие крышки на переходных коробках / произвести перетяжку обвисшей проводки / зачистить окислившиеся контакты		Мурсанков А.С.	Сентябрь-октябрь	ИЭС

        Зам. Директора- гл. врача по ИЭС В.Н.Ефанов